[bookmark: _Toc217446094]前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足。
[bookmark: _Toc217446095]01包：
注：本包采购标的（2020年重点行业企业用地土壤调查服务），对应的中小企业划分标准所属行业为：水利、环境和公共设施管理业（生态保护和环境治理业）。
一、项目概述
为全面掌握四川省重点行业企业用地中污染地块的分布及土壤和地下水污染等情况，对确定的目标地块开展监测点位布设、采样、检测及分析评估等工作，最后形成评估报告和专题图件集。

★二、商务要求：
1、服务时间： 2021年7月31日前完成项目验收并提交最终成果。服务期内，采购方根据需要适时开展调度。
2、付款方式：在合同签订后10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的70%，项目成果通过验收后采购人向成交供应商支付合同总金额的30%。
3、履约验收：本项目采购人及其委托的采购代理机构将依据合同条款、磋商文件要求、响应文件及承诺内容，严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采(2015) 32号)的要求进行验收。通过采购人组织的专家验收会。
4、其它要求：其它未尽事宜由供需双方在合同中协商约定。

三、技术及服务要求
★1、项目目标
四川省重点行业企业用地调查总体目标是掌握四川省重点行业企业用地中污染地块的分布及土壤和地下水污染等情况，评估四川省重点行业企业用地土壤污染状况，形成重点行业企业用地疑似污染地块清单、污染地块清单和优先管控名录等，提升四川省土壤环境管理水平，促进土壤资源永续利用、保障人居环境安全。本项目对未进行初步采样调查且有一定风险的地块进行布点采样测试，进一步掌握企业用地土壤污染状况，为污染成因分析提供数据支撑。
2、研究内容
（1）基础资料采集和准备
对目标地块及区域的基本信息、资料和信息等进行收集、整理与核实，并准备地块及区域的地图资料、影像资料、地理信息和空间信息数据、水文地质条件及区域地质背景等基础资料。
（2）点位布设
对地块进行调查分析，编制布点方案。筛选布点区域，确定点位数量和布设位置，制定详细的土壤、地下水及其它必要要素的采样计划。
（3）采样
根据布点方案，按照《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》要求，对监测点位进行样品采集、保存和流转。
（4）检测分析
根据布点方案确定的监测因子，对采集的各样品进行检测分析，并出具监测分析报告。
（5）评估报告编制和图件分析
根据相关标准、规范，对重点行业企业地块的调查及检测分析结果进行汇总、分析和评价，编制评估报告。并进行图件编制和分析：①地理底图编制：完成调查地块一定范围内基础地理信息数据（如道路、水系、重要地理名称、境界、植被等）制图综合、缩编处理工作，形成编绘专题图的基础地理底图；②专题图件编制在地理底图的基础上，叠加用地调查地块要素、土壤污染状况调查属性等，形成空间分布清晰、统计分析信息完整的专题图件；③图件提交成果分为电子版和纸质版：电子版为.jpg格式，分辨率不低于300dpi；纸质版采用铜版纸或彩激纸打印，打印数量按需提供，以采购人指定为准。
★四、其他要求
1、中标人应根据服务内容提交研究工作方案，方案应阐述国内外、省内外研究现状、发展趋势，说明研究内容及方法，阐述关键技术，提出预期研究成果，明确项目的时间进度和人员安排，和经费分配，投标人已有的相关研究基础等，说明按期按质完成项目的保障措施。
2、成果提交内容及形式：提交项目成果。涵盖项目研究内容中的所有方面，其中报告应提交电子文档和纸质件（加盖公章）。


02包： 
注：本包采购标的（2020年全省场地评估及土壤污染治理与修复成效评估服务），对应的中小企业划分标准所属行业为：水利、环境和公共设施管理业（生态保护和环境治理业）。
一、项目概述
《土十条》中明确要求严格评估考核，实行目标责任制，分年度对各省（区、市）重点工作进展情况进行评估，对本行动计划实施情况进行考核，评估和考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。对年度评估结果较差或未通过考核的省（区、市），要提出限期整改意见。
为落实土壤污染防治工作责任，强化监督考核，管控土壤环境风险，相继印发了有关考核规定，明确了评估考核的原则、内容、方法、步骤及指标体系，并提出评估考核结果经国务院审定后，由生态环境部向各省（区、市）人民政府通报，并交由中央组织部和审计署分别作为对各省（区、市）领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。此外，为指导地方委托第三方开展治理与修复成效评估工作，生态环境部制定了《土壤污染治理与修复成效技术评估指南（试行）》（环办土壤函〔2017〕1953 号，以下简称《评估指南》），强调各省（区、市）人民政府或其相关部门等评估组织单位可委托第三方机构，对本行政区域各县（市、区）土壤污染治理与修复成效进行的综合评估，并要求土壤污染治理与修复成效评估工作可根据各地实际情况至少每3年开展一次。
本项目通过构建一套覆盖全面、重点突出的评估评价指标体系，结合收集的基础资料进行系统评估分析，推动成效评估评价工作科学化、规范化和制度化，进一步完善四川省土壤污染治理与修复工作的激励和约束机制，促进各部门协同联动、共同发力，统筹推进土壤污染防治相关工作。
★二、商务要求
1、服务时间： 2021年9月31日前完成项目验收并提交最终成果。服务期内，采购方根据需要适时开展调度。
2、付款方式：在合同签订后10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的70%，项目成果通过验收后采购人向成交供应商支付合同总金额的30%。
3、履约验收：本项目采购人及其委托的采购代理机构将依据合同条款、磋商文件要求、响应文件及承诺内容，严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采(2015) 32号)的要求进行验收。通过采购人组织的专家验收会。4、其它要求：其它未尽事宜由供需双方在合同中协商约定。
三、技术及服务要求
★1、项目目标
通过构建一套评价指标体系，结合收集的基础资料进行系统评估分析，推动成效评估工作科学化、规范化和制度化，掌握土壤污染治理与修复工作进展和效果，进一步完善四川省土壤污染治理与修复工作的激励和约束机制，促进各部门协同联动、共同发力，统筹推进土壤污染防治相关工作。
2、研究内容
[bookmark: _Toc2502][bookmark: _Toc17722][bookmark: _Toc47501181][bookmark: _Toc9928][bookmark: _Toc1077655998]（1）土壤污染防治政策制度等建设情况
以土壤污染防治、治理与修复项目管理、污染地块开发利用联动监管为重点，收集相关政策、规范等，梳理总结自《土十条》实施以来，土壤污染防治政策制度建设情况，结合实际案例，编制《四川省土壤污染防治政策制度汇编》，评估建设用地部门间信息沟通机制和联动监管机制建设和运行情况以及有关政策制度实施效益。
[bookmark: _Toc7465][bookmark: _Toc47501182][bookmark: _Toc287279588][bookmark: _Toc22275][bookmark: _Toc13724]（2）建设用地土壤环境管理情况
通过对省内污染场地，特别是试点项目等重点工程，开展采样监测，进一步评估土壤修复治理及风险管控效果。①资料收集分析、现场踏勘、人员访谈：掌握污染地块修复实施情况。②地块概念模型和效果评估报告审核：对修复后地块概念模型、效果评估布点采样方案、效果评估报告等进行审核。③效果评估抽检布点采样方案制定：在效果评估基础上，确定抽检布点采样方案，明确采样点位布置、采样深度、样品采集与检测方法等关键环节的技术要求。④数据分析与修复效果抽检评估：结合效果评估检测结果，基于抽检数据，分析评估修复工程实施后地块土壤和地下水中目标污染物浓度是否低于相应的修复目标、残留风险是否可接受等。⑤编制修复效果抽检评估报告。
[bookmark: _Toc764797060][bookmark: _Toc11625][bookmark: _Toc47501183][bookmark: _Toc12839][bookmark: _Toc21968]（3）农用地土壤环境管理情况
1）源头管控
利用输入输出通量质量平衡模型，通过采样监测获取各输入输出途径的通量数据，评估源头管控成效。对全省耕地土壤重金属输入、输出途径进行布点监测，并对各途径进行量化分析，掌握污染成因及累积趋势。
2）项目管理
通过对省内安全利用类农用地，特别是试点项目等重点工程，开展采样监测，进一步评估农用地土壤修复治理效果。①资料收集分析、现场踏勘和人员访谈：掌握受污染耕地治理修复实施相关情况。②效果评估报告审核：对效果评估布点采样方案、效果评估报告等进行审核。③效果评估抽检布点采样方案制定：在效果评估基础上，确定抽检布点采样方案，明确采样点位布置、土壤样品采集、农产品样品采集与检测方法等关键环节的技术要求。④数据分析与修复效果抽检评估：结合效果评估检测结果，基于抽检数据，主要基于农产品含量情况，分析修复治理效果。⑤编制修复效果抽检评估报告。

★四、其他要求
1、中标人应根据服务内容提交研究工作方案，方案应阐述国内外、省内外研究现状、发展趋势，说明研究内容及方法，阐述关键技术，提出预期研究成果，明确项目的时间进度和人员安排，经费分配，投标人已有的相关研究基础等，说明按期按质完成项目的保障措施。2、成果提交内容及形式：提交项目成果。涵盖项目研究内容中的所有方面，其中报告应提交电子文档和纸质件（加盖公章）。

